FinAgent — Checklists de Implementação

30 issues · 8 semanas · use ☐ para marcar tarefas concluídas

Regra: não avança de semana sem o entregável da semana anterior funcionando.

# Semana 1 — Fundação

#01 Estrutura do repositório  ·  Segunda  ·  setup

☐  git init + criar repositório público no GitHub

☐  Criar estrutura de pastas completa

→ app/api, app/agents, app/graph, app/memory, app/db, app/services, app/workers

→ tests/unit, tests/integration, tests/e2e, tests/evals, docs/adrs

☐  Criar .env.example com todas as variáveis necessárias

→ OPENAI_API_KEY, TAVILY_API_KEY, LANGCHAIN_API_KEY, DATABASE_URL, REDIS_URL, SECRET_KEY

☐  Copiar README.md, DEPLOYMENT.md e CLAUDE.md para a raiz

☐  Criar .gitignore (Python, Docker, .env)

☐  Fazer primeiro commit e push

Entregável: repositório público no GitHub com estrutura e documentação inicial.

#02 Docker Compose  ·  Terça  ·  infra

☐  Criar docker-compose.yml

☐  Serviço PostgreSQL 16 com health check

☐  Serviço Redis com AOF habilitado (appendonly yes) e health check

☐  Serviço Celery worker

☐  Serviço Celery Beat

☐  Criar script init.sql que ativa extensões: CREATE EXTENSION vector; CREATE EXTENSION age;

☐  Criar Dockerfile da aplicação FastAPI

☐  Testar: docker-compose up → todos os serviços healthy

☐  Testar: verificar que extensões estão ativas no PostgreSQL

→ SELECT * FROM pg_extension WHERE extname IN ('vector', 'age');

Entregável: docker-compose up sobe tudo sem erro. Todos os serviços healthy.

#03 Modelos SQLAlchemy e Migrations  ·  Quarta  ·  feature

☐  Criar modelo Manager (gestor_id, name, email)

☐  Criar modelo Company (empresa_id, ticker, nome, setor)

☐  Criar modelo Portfolio (gestor_id FK, empresa_id FK)

☐  Criar modelo MorningNote com todos os campos críticos

→ pipeline_run_id, morning_note_id, gestor_id, empresa_id, data

→ conteudo, confidence_scores JSONB, data_freshness JSONB, flags JSONB[]

→ status enum: pending | generating | completed | failed

☐  Criar modelo Recommendation (morning_note_id FK, acao, justificativa, confianca)

☐  Configurar Alembic para migrations async

☐  Criar migration inicial com todas as tabelas

☐  Criar índices na migration: B-tree composto (gestor_id, empresa_id, data)

☐  Criar Partial Index: (data) WHERE status = 'completed'

☐  Criar HNSW index para embeddings dos morning notes

☐  Criar políticas RLS: nenhuma query sem gestor_id passa

☐  Testar: alembic upgrade head sem erro

☐  Testar: RLS rejeita query sem gestor_id

Entregável: tabelas, índices e RLS existem no banco após alembic upgrade head.

#04 FastAPI base + endpoints mínimos  ·  Quinta  ·  feature

☐  Configurar FastAPI com lifespan (startup/shutdown)

☐  Configurar conexão async ao banco via SQLAlchemy

☐  Configurar middleware de logging com correlation IDs

☐  Criar GET /health → {status: ok, db: ok, redis: ok, age: ok}

☐  Criar POST /pipeline/trigger → 202 Accepted com pipeline_run_id

☐  Criar GET /morning-notes → lista com filtro obrigatório gestor_id

☐  Criar GET /morning-notes/{id}/stream → endpoint SSE (stub por enquanto)

☐  Testar todos os endpoints via curl

☐  Verificar que GET /morning-notes sem gestor_id retorna 403

Entregável: endpoints respondem. RLS ativo em produção.

#05 Testes unitários base + CI/CD  ·  Quinta  ·  test

☐  Criar tests/unit/test_utils.py

☐  test_data_freshness_check: dado > 24h retorna False

☐  test_confidence_threshold: score < 0.75 retorna flag

☐  test_dataflag_generation: falha de fonte gera DataFlag com campos corretos

☐  Criar .github/workflows/ci.yml

☐  CI instala dependências e roda pytest em todo push

☐  CI bloqueia merge se qualquer teste falhar

☐  Verificar CI verde no GitHub após push

Entregável: CI verde. 3 testes unitários passando.

#06 Revisão da Semana 1  ·  Sexta  ·  review

☐  Clonar o repositório numa pasta nova e seguir o DEPLOYMENT.md do zero

☐  docker-compose up funciona sem configuração manual extra

☐  pytest passa sem configuração manual

☐  RLS funciona: query sem gestor_id é rejeitada

☐  Atualizar CLAUDE.md com decisões que mudaram

☐  Atualizar progress tracker no CLAUDE.md — marcar Semana 1 como concluída

Entregável: qualquer pessoa consegue rodar o projeto do zero seguindo o DEPLOYMENT.md.

# Semana 2 — Agentes Base

#07 Typed AgentState  ·  Segunda  ·  feature

☐  Criar app/graph/state.py

☐  Definir tipos auxiliares: MacroOutput, CompanyEvent, QuantOutput, RiskFlag, DataFlag, Recommendation

☐  Definir AgentState com TypedDict — todos os campos obrigatórios e opcionais

→ pipeline_run_id: str, morning_note_id: str, gestor_id: int, empresa_ticker: str

→ macro_context: MacroOutput | None, company_events: list[CompanyEvent]

→ quant_metrics: QuantOutput | None, risk_flags: list[RiskFlag]

→ morning_note: str | None, recommendation: Recommendation | None

→ confidence_scores: dict[str, float], data_freshness: dict[str, datetime]

→ flags: list[DataFlag]

☐  Criar validate_state() que verifica invariantes antes de cada nó

☐  Criar create_initial_state() com valores padrão

☐  Testar: validate_state() rejeita estado sem gestor_id com erro explícito

Entregável: AgentState tipado importável. validate_state() funciona.

#08 MacroAgent  ·  Terça  ·  feature

☐  Criar app/agents/macro.py

☐  Implementar macro_agent_node(state: AgentState) → AgentState

☐  Integrar Tavily API para busca de notícias macro BR

→ Fontes: Banco Central, IBGE, Reuters BR, Bloomberg Brasil

☐  Usar GPT-4o-mini para extração e resumo

☐  Preencher state['macro_context'] com MacroOutput tipado

☐  Preencher state['data_freshness']['macro'] com datetime.now()

☐  Se Tavily falhar: append DataFlag e retornar state com macro_context=None

→ NUNCA deixar falha silenciosa — sempre append DataFlag

☐  Logar com pipeline_run_id e morning_note_id

☐  Testar: MacroAgent retorna MacroOutput com dados reais do dia

Entregável: MacroAgent processa e retorna contexto macro com dados reais.

#09 CompanyAgent  ·  Quarta  ·  feature

☐  Criar app/agents/company.py

☐  Implementar company_agent_node(state: AgentState) → AgentState

☐  Integrar Tavily para buscar notícias da empresa pelo ticker

→ Fontes: CVM, RI das empresas, InfoMoney, Valor Econômico

☐  Usar GPT-4o-mini para extração

☐  Preencher state['company_events'] com list[CompanyEvent]

☐  Preencher state['data_freshness']['company'] com datetime.now()

☐  Se Tavily falhar: append DataFlag e retornar com company_events=[]

☐  Testar: CompanyAgent retorna eventos reais de uma ação B3

Entregável: CompanyAgent retorna eventos reais de uma empresa B3.

#10 QuantAgent  ·  Quarta  ·  feature

☐  Criar app/agents/quant.py

☐  Implementar quant_agent_node(state: AgentState) → AgentState

☐  Integrar API B3 ou Yahoo Finance para dados financeiros

☐  REGRA CRÍTICA: Python faz TODOS os cálculos — LLM nunca calcula

☐  Verificar data_freshness ANTES de qualquer cálculo

→ Se dado > 24h: append DataFlag('b3_api', 'data_outdated') e retornar sem calcular

☐  Calcular em Python: P/L, EV/EBITDA, P/VPA, dividend yield, variação vs IBOV

☐  Usar GPT-4o-mini APENAS para interpretar os resultados calculados

☐  Preencher state['quant_metrics'] com QuantOutput tipado

☐  Testar: dado de 48h → DataFlag no state, sem cálculo

☐  Testar: dado fresco → métricas calculadas corretamente

Entregável: QuantAgent calcula métricas reais com data_freshness verificada.

#11 Testes de integração dos agentes base  ·  Quinta–Sexta  ·  test

☐  Criar tests/integration/test_agents.py

☐  Mock Tavily com erro 500 → verifica DataFlag no state após MacroAgent

☐  Mock Tavily com erro 500 → verifica DataFlag no state após CompanyAgent

☐  Mock B3 com dado de 48h → verifica que QuantAgent não calcula e appenda DataFlag

☐  Verificar que state['data_freshness'] tem timestamp após cada agente

☐  Todos os testes com LLM mockado (monkeypatch)

☐  Todos os testes passando no CI

Entregável: 3 testes de integração verdes no CI com LLM mockado.

# Semana 3 — RiskAgent, EditorAgent e Grafo

#12 RiskAgent  ·  Segunda–Terça  ·  feature

☐  Criar app/agents/risk.py

☐  Implementar risk_agent_node(state: AgentState) → AgentState

☐  Usar GPT-4o para raciocínio complexo

☐  Prompt adversarial explícito: 'Você é um analista cético. Encontre inconsistências, riscos ignorados e vieses'

☐  RiskAgent lê macro_context, company_events e quant_metrics do state

☐  RiskAgent NÃO busca dados externos — só analisa o que os outros produziram

☐  Preencher state['risk_flags'] com list[RiskFlag] — cada flag com probabilidade e impacto

☐  Se state tiver DataFlags: RiskAgent menciona as lacunas de dados como risco adicional

☐  Testar: RiskAgent identifica ao menos 1 risco real num cenário de teste

Entregável: RiskAgent identifica riscos reais num cenário de teste com dados reais.

#13 EditorAgent  ·  Terça  ·  feature

☐  Criar app/agents/editor.py

☐  Implementar editor_agent_node(state: AgentState) → AgentState

☐  Usar GPT-4o para geração do morning note

☐  Morning note em português com seções: contexto macro, eventos, métricas, riscos, recomendação

☐  Preencher confidence_scores por seção baseado nos scores dos outros agentes

→ Seção com DataFlag → confidence_score < 0.5 + aviso explícito no texto

☐  Preencher state['morning_note'] com texto completo

☐  Preencher state['recommendation'] com Recommendation tipado

☐  Se qualquer seção tiver DataFlag: incluir aviso explícito no texto (Fail Visible)

☐  Testar: EditorAgent gera morning note legível e recomendação estruturada

Entregável: EditorAgent gera morning note completo com recomendação e confidence scores.

#14 LangGraph StateGraph completo  ·  Quarta  ·  feature

☐  Criar app/graph/pipeline.py

☐  Montar StateGraph: MacroAgent → [CompanyAgent, QuantAgent] paralelo → RiskAgent → EditorAgent

☐  Configurar PostgresSaver como checkpointer

☐  Adicionar validate_state() antes de cada nó

☐  Configurar tags LangSmith: gestor_id, empresa, data, pipeline_run_id, morning_note_id

☐  Criar script scripts/run_pipeline.py para testar no terminal

☐  Testar: run_pipeline.py processa PETR4 e imprime morning note no terminal

☐  Verificar trace no LangSmith com tags corretas

Entregável: run_pipeline.py processa uma empresa completa e imprime morning note.

#15 Testes do grafo completo  ·  Quinta–Sexta  ·  test

☐  test_parallel_execution: CompanyAgent e QuantAgent têm timestamps sobrepostos

☐  test_fail_visible_invariant: mock Tavily com erro → morning note contém aviso explícito

☐  test_confidence_scores_populated: todo morning note tem confidence_scores em todas as seções

☐  test_validate_state_rejects_invalid: state sem gestor_id lança erro

☐  LLM mockado em todos os testes

☐  Todos os testes passando no CI

Entregável: 4 testes de integração do grafo verdes no CI.

# Semana 4 — MAGMA

#16 Estudo do paper MAGMA  ·  Segunda–Terça  ·  research

☐  Ler paper completo: arxiv.org/abs/2601.03236

☐  Clonar repositório: github.com/FredJiang0324/MAGMA

☐  Instalar dependências e rodar testes deles no LoCoMo dataset

☐  Entender os 4 grafos: semântico, temporal, causal, entidades

☐  Entender policy-guided traversal — componente RL

☐  Desenhar arquitetura da SUA implementação no caderno antes de codar

☐  Documentar diferenças entre implementação deles e a sua em docs/magma-notes.md

☐  Identificar onde o RL entra e qual reward function faz sentido para o FinAgent

Entregável: docs/magma-notes.md com arquitetura da sua versão desenhada e diferenças documentadas.

#17 Grafos MAGMA — estrutura base  ·  Quarta  ·  feature

☐  Criar grafos no Apache AGE via migration: magma_semantic, magma_temporal, magma_causal, magma_entity

☐  Criar app/memory/semantic.py — add_semantic_node(), query_semantic()

☐  Criar app/memory/temporal.py — add_temporal_edge(), query_temporal_history()

☐  Criar app/memory/causal.py — add_causal_relation(), query_causal_chain()

☐  Criar app/memory/entity.py — add_entity(), query_entity()

☐  Criar app/memory/magma.py — interface unificada para os 4 grafos

☐  Testar inserção e leitura em cada grafo

→ Ex: inserir 'Selic alta → impacta empresas alavancadas' no grafo causal e recuperar

Entregável: inserção e leitura funcionando nos 4 grafos via Apache AGE.

#18 Policy-guided traversal + integração EditorAgent  ·  Quinta–Sexta  ·  feature

☐  Implementar traversal básico por regras primeiro (sem RL)

→ Macro query → prioriza grafo causal e semântico

→ Company query → prioriza grafo entidades e temporal

→ Quant query → prioriza grafo temporal

☐  Implementar componente RL para otimizar traversal

→ Estado: tipo de query + contexto do estado do agente

→ Ação: qual grafo e profundidade de traversal

→ Reward: relevância dos resultados para a recomendação final

☐  Integrar ao EditorAgent: consultar MAGMA antes de gerar o morning note

☐  Implementar update_magma_after_note(): atualiza grafos após morning note gerado

☐  Implementar update_magma_from_feedback(): atualiza grafos com feedback do gestor

☐  Testar: EditorAgent com MAGMA inclui contexto histórico no morning note

Entregável: EditorAgent consulta MAGMA e inclui contexto histórico. Feedback atualiza os grafos.

# Semana 5 — Pipeline Completo + Celery

#19 Celery Beat — scheduler diário  ·  Segunda–Terça  ·  feature

☐  Criar app/workers/pipeline.py com task run_daily_pipeline()

☐  Task processa todos os gestores ativos e suas empresas

☐  Implementar batch idempotente: verificar pipeline_run_id + status antes de processar

→ Se MorningNote já existe com status=completed para hoje → skip

☐  Configurar autoretry_for=(OperationalError,) com backoff exponencial

→ retry_backoff=True, max_retries=5

☐  Configurar CELERYD_CONCURRENCY baseado no rate limit da OpenAI

☐  Configurar Celery Beat: crontab(hour=9, minute=0) — 9 UTC = 6h BRT

☐  Testar: disparar pipeline manualmente para 2 gestores

☐  Testar: rodar pipeline duas vezes no mesmo dia — segundo run não duplica

Entregável: pipeline roda automaticamente. Idempotente: duas execuções no mesmo dia não duplicam.

#20 Escrita atômica — morning note + MAGMA  ·  Quarta  ·  feature

☐  Implementar transação atômica no EditorAgent

→ BEGIN → INSERT morning_notes → INSERT recommendations → UPDATE AGE → COMMIT

☐  Implementar SELECT FOR UPDATE no início do worker

→ Previne race condition: dois workers pegando mesmo morning_note_id

☐  Garantir ROLLBACK automático se qualquer escrita falhar

☐  Testar: simular falha no AGE → verificar que morning_note também não foi salvo

☐  Testar: dois workers simultâneos → apenas um processa

Entregável: falha no AGE faz rollback completo. Race condition impossível.

#21 SSE — atualizações em tempo real  ·  Quinta  ·  feature

☐  Implementar GET /morning-notes/{id}/stream → endpoint SSE

☐  Emitir evento agent_started quando agente começa

☐  Emitir evento agent_completed quando agente termina (com confidence score)

☐  Emitir evento note_ready quando EditorAgent termina (com morning_note_id)

☐  Emitir evento pipeline_failed com DataFlags se pipeline falhar

☐  Incluir pipeline_run_id e morning_note_id em cada evento

☐  Fechar conexão SSE após note_ready ou pipeline_failed

☐  Testar: curl -N /morning-notes/{id}/stream exibe eventos corretos

Entregável: SSE emite eventos em tempo real durante o pipeline.

#22 Testes de integração do pipeline  ·  Sexta  ·  test

☐  test_atomic_write_invariant: falha no AGE faz rollback do morning_note

☐  test_idempotent_pipeline: duas execuções no mesmo dia → apenas 1 morning_note

☐  test_sse_events_order: eventos chegam na ordem correta

☐  test_rls_isolation_invariant: gestor A não acessa morning note do gestor B → 403

☐  Todos os testes passando no CI

Entregável: 4 testes de integração do pipeline verdes no CI.

# Semana 6 — Observabilidade + Testes Finais

#23 LangSmith — traces completos  ·  Segunda–Terça  ·  infra

☐  Verificar que LANGCHAIN_TRACING_V2=true está configurado

☐  Adicionar tags em todas as execuções: gestor_id, empresa, data, pipeline_run_id, morning_note_id

☐  Verificar no dashboard: 15 traces paralelos distinguíveis por tag

☐  Criar alerta no LangSmith: confidence_score médio < 0.70

☐  Criar alerta no LangSmith: taxa de DataFlags > 30%

☐  Verificar que agent_span_id aparece nos logs de cada agente

Entregável: toda execução aparece no LangSmith com tags corretas.

#24 CloudWatch — logs, métricas e alarmes  ·  Quarta  ·  infra

☐  Verificar logging estruturado com os 3 correlation IDs em todos os componentes

☐  Criar CloudWatch Log Groups: /finagent/api, /finagent/celery, /finagent/pipeline

☐  Criar métricas customizadas: pipeline_duration, agent_failures, queue_depth, token_cost_per_note

☐  Criar CloudWatch Dashboard com todas as métricas

☐  Criar alarme: pipeline_failure > 0 → SNS email

☐  Criar alarme: API error rate > 5% em 5min → SNS email

☐  Criar alarme: Celery queue > 50 tasks → SNS email

☐  Criar alarme: Redis memory > 80% → SNS email

☐  Criar alarme: confidence_score médio < 0.70 → SNS email

☐  Testar: disparar alarme manualmente e verificar email recebido

Entregável: dashboard com métricas em tempo real. Email recebido ao testar alarme.

#25 Evals — dataset e runner  ·  Quinta  ·  test

☐  Criar tests/evals/scenarios.json com 20 cenários de mercado brasileiro

→ Cenários: alta Selic, queda IBOV, earnings positivo, earnings negativo, mudança de CEO, crise cambial...

☐  Cada cenário tem: contexto de entrada + recomendação correta esperada (compra/venda/neutro)

☐  Criar tests/evals/eval_runner.py que roda pipeline em cada cenário

☐  Salvar pontuação no banco com timestamp e pipeline_version

☐  Criar baseline: rodar evals e salvar como baseline_v1

☐  Configurar GitHub Actions: rodar evals antes de deploy, bloquear se score cair > 5%

Entregável: evals rodando. Baseline salvo. Deploy bloqueado se qualidade cair.

#26 Revisão e testes dos 3 invariantes  ·  Sexta  ·  test

☐  test_freshness_invariant: mock B3 com dado de 48h → DataFlag no morning note

☐  test_rls_isolation_invariant: gestor A acessa note do gestor B → HTTP 403 + rejeição RLS

☐  test_fail_visible_invariant: mock Tavily com erro 500 → morning note com aviso explícito

☐  Verificar que os 3 testes bloqueiam merge no CI se falharem

☐  Atualizar progress tracker no CLAUDE.md

Entregável: 3 invariantes testados, verdes e bloqueando merge no CI.

# Semana 7 — Deploy AWS

#27 AWS RDS + ElastiCache + ECS  ·  Segunda–Terça  ·  infra

☐  Provisionar RDS PostgreSQL 16 Multi-AZ

☐  Instalar extensões no RDS: pgvector e Apache AGE

☐  Provisionar ElastiCache Redis com AOF habilitado

☐  Criar ECS Cluster

☐  Criar Task Definition para FastAPI

☐  Criar Task Definition para Celery worker

☐  Criar Task Definition para Celery Beat

☐  Configurar variáveis de ambiente via AWS Secrets Manager

☐  Rodar alembic upgrade head no RDS e verificar RLS

☐  Build e push Docker image para ECR

☐  Deploy das tasks no ECS

☐  Verificar: POST /pipeline/trigger funciona via URL pública

Entregável: sistema rodando na AWS. Pipeline trigger funciona via URL pública.

#28 Onboarding dos 3 gestores BTG  ·  Quarta–Quinta  ·  feature

☐  Criar endpoints de onboarding: POST /managers e POST /managers/{id}/companies

☐  Cadastrar os 3 gestores via API

☐  Cadastrar portfólios de cada gestor (5 empresas cada)

☐  Executar pipeline manualmente para os 3 gestores

☐  Verificar morning notes gerados no banco

☐  Implementar POST /morning-notes/{id}/feedback para coleta de feedback

☐  Coletar feedback dos gestores na primeira versão

☐  Documentar feedback para ajustar o sistema

Entregável: 3 gestores cadastrados. Primeiro morning note aprovado por ao menos 1 gestor.

#29 Smoke tests em produção  ·  Sexta  ·  review

☐  Executar fluxo completo em produção: trigger → SSE → morning note

☐  Verificar logs no CloudWatch com os 3 correlation IDs

☐  Verificar traces no LangSmith com tags corretas

☐  Testar RLS em produção: gestor A não acessa note do gestor B

☐  Verificar todos os alarmes CloudWatch configurados

☐  Verificar Celery Beat rodando e agendado para 6h

☐  Verificar pipeline roda automaticamente no próximo dia

Entregável: sistema em produção com observabilidade funcionando e gestores usando.

# Semana 8 — Frontend + Benchmark MAGMA

#30 Frontend + Benchmark MAGMA + README final  ·  Semana 8  ·  feature

### Frontend

☐  Criar app de frontend (HTML + JS vanilla ou React simples)

☐  Dashboard: lista de morning notes do dia com status e confidence score

☐  Tela de morning note: texto completo, recomendação, confidence scores por seção, DataFlags visíveis

☐  Pipeline em tempo real via SSE: mostrar agentes sendo executados

☐  Botão de feedback: gestor pode editar recomendação e comentar

☐  Feedback enviado para POST /morning-notes/{id}/feedback → atualiza MAGMA

☐  Deploy do frontend na AWS (S3 + CloudFront ou ECS)

### Benchmark MAGMA

☐  Rodar evals com MAGMA ativado

☐  Rodar evals com pgvector simples como baseline (desativar MAGMA temporariamente)

☐  Calcular diferença de accuracy entre MAGMA e baseline

☐  Documentar resultado: 'MAGMA melhorou accuracy em X% vs baseline pgvector'

☐  Adicionar benchmark ao README

### README e Demo Final

☐  Atualizar README com benchmark, arquitetura atualizada, link do demo

☐  Gravar demo de 2 minutos: trigger do pipeline → SSE em tempo real → morning note final

☐  Publicar demo no YouTube ou Loom e linkar no README

☐  Atualizar currículo com números reais: MRR, gestores, benchmark MAGMA

☐  Atualizar progress tracker no CLAUDE.md — marcar projeto como concluído

Entregável: frontend em produção. Benchmark documentado. Demo gravada. README final publicado.

# Resumo — Checklist por Semana

☐  Semana 1 — Fundação: repositório, Docker, RLS, CI/CD (#01–06)

☐  Semana 2 — Agentes base: AgentState, MacroAgent, CompanyAgent, QuantAgent (#07–11)

☐  Semana 3 — RiskAgent, EditorAgent, Grafo completo (#12–15)

☐  Semana 4 — MAGMA: estudo, 4 grafos, policy-guided traversal (#16–18)

☐  Semana 5 — Celery Beat, transação atômica, SSE (#19–22)

☐  Semana 6 — LangSmith, CloudWatch, Evals, Invariantes (#23–26)

☐  Semana 7 — Deploy AWS, onboarding BTG, smoke tests (#27–29)

☐  Semana 8 — Frontend, benchmark MAGMA, demo, README final (#30)

Regra de ouro: não avança de semana sem o entregável da semana anterior funcionando.