FinAgent

Plano de Implementação — 30 Issues em 8 Semanas

Prady · Julho 2026

Regra de ouro: não avança de semana sem o entregável da semana anterior funcionando.

# Semana 1 — Fundação

Objetivo: docker-compose up + pytest verde numa máquina limpa. Nenhuma feature antes disso.

## Segunda

#01 Estrutura do repositório  ·  Segunda  ·  setup

- Inicializar Git e criar repositório GitHub público

- Criar estrutura: app/api, app/agents, app/graph, app/memory, app/db, app/services, app/workers, tests/unit, tests/integration, tests/e2e, tests/evals, docs/adrs

- Criar .env.example com todas as variáveis (OpenAI, Tavily, LangSmith, DATABASE_URL, REDIS_URL, SECRET_KEY)

- Criar README.md, DEPLOYMENT.md e CLAUDE.md (usar os arquivos gerados como base)

- Criar .gitignore para Python, Docker, .env

Entregável: Repositório público no GitHub com estrutura criada e documentação inicial.

## Terça

#02 Docker Compose com PostgreSQL + AGE + pgvector + Redis  ·  Terça  ·  infra

- Criar docker-compose.yml com PostgreSQL 16, Redis com AOF, Celery worker, Celery Beat

- Configurar extensões no PostgreSQL: CREATE EXTENSION vector; CREATE EXTENSION age;

- Criar Dockerfile da aplicação FastAPI

- Configurar health checks para cada serviço

- Criar script de inicialização que verifica extensões na startup

Entregável: docker-compose up sobe tudo sem erro. docker-compose ps mostra todos os serviços healthy.

## Quarta

#03 Modelos SQLAlchemy e Migrations  ·  Quarta  ·  feature

- Criar modelos: Manager, Company, Portfolio, MorningNote, Recommendation

- Campos críticos no MorningNote: pipeline_run_id, morning_note_id, gestor_id, confidence_scores JSONB, data_freshness JSONB, flags JSONB[], status enum

- Configurar Alembic para migrations async

- Criar migration inicial com todas as tabelas e índices: B-tree composto (gestor_id, empresa_id, data), Partial Index em status=completed, HNSW em embeddings

- Criar políticas RLS no PostgreSQL: nenhuma query sem gestor_id passa

Entregável: alembic upgrade head sem erro. Tabelas, índices e RLS existem no banco.

## Quinta

#04 FastAPI base + endpoints mínimos  ·  Quinta  ·  feature

- Configurar FastAPI com lifespan, conexão async ao banco e middleware de logging

- Criar GET /health → {status: ok, db: ok, redis: ok, age: ok}

- Criar POST /pipeline/trigger → 202 Accepted com pipeline_run_id

- Criar GET /morning-notes → lista com RLS (gestor_id obrigatório no header)

- Configurar logging estruturado com pipeline_run_id e morning_note_id em todas as rotas

Entregável: Endpoints respondem via curl. RLS rejeita requests sem gestor_id.

#05 Testes unitários base + CI/CD  ·  Quinta  ·  test

- test_data_freshness_check: dado > 24h retorna False

- test_confidence_threshold: score < 0.75 retorna flag

- test_dataflag_generation: falha de fonte gera DataFlag correta

- Configurar GitHub Actions: pytest em todo push, merge bloqueado se falhar

Entregável: CI verde no GitHub. Três testes unitários passando.

## Sexta

#06 Revisão da Semana 1  ·  Sexta  ·  review

- Testar docker-compose up numa máquina limpa seguindo o DEPLOYMENT.md

- Garantir que pytest passa sem configuração manual

- Verificar que RLS funciona: tentar query sem gestor_id → deve rejeitar

- Atualizar CLAUDE.md com decisões que mudaram durante a semana

Entregável: Qualquer pessoa consegue rodar o projeto do zero seguindo o DEPLOYMENT.md.

# Semana 2 — Agentes Base

Objetivo: MacroAgent e CompanyAgent funcionando com Tavily. QuantAgent calculando métricas reais da B3.

## Segunda e Terça

#07 Typed AgentState  ·  Segunda  ·  feature

- Criar app/graph/state.py com TypedDict completo: pipeline_run_id, morning_note_id, gestor_id, empresa_ticker, macro_context, company_events, quant_metrics, risk_flags, morning_note, recommendation, confidence_scores, data_freshness, flags

- Criar tipos auxiliares: MacroOutput, CompanyEvent, QuantOutput, RiskFlag, DataFlag, Recommendation

- Criar função validate_state() que verifica invariantes antes de cada nó

- Criar função create_initial_state() com valores padrão

Entregável: AgentState tipado importável. validate_state() rejeita estado inválido com erro explícito.

#08 MacroAgent  ·  Terça  ·  feature

- Implementar macro_agent_node(state) usando Tavily para buscar notícias macro BR

- Fontes: Banco Central, IBGE, Reuters BR, Bloomberg Brasil

- Usar GPT-4o-mini para extração e resumo

- Preencher state['macro_context'] com MacroOutput tipado

- Preencher state['data_freshness']['macro'] com timestamp da busca

- Se Tavily falhar: append DataFlag e continuar com macro_context=None

Entregável: MacroAgent processa e retorna MacroOutput com dados reais do dia.

## Quarta

#09 CompanyAgent  ·  Quarta  ·  feature

- Implementar company_agent_node(state) usando Tavily para notícias da empresa

- Fontes: CVM, RI das empresas, InfoMoney, Valor Econômico

- Usar GPT-4o-mini

- Preencher state['company_events'] com list[CompanyEvent]

- Se Tavily falhar: append DataFlag e continuar com lista vazia

Entregável: CompanyAgent retorna eventos reais de uma empresa B3 no dia.

#10 QuantAgent  ·  Quarta  ·  feature

- Implementar quant_agent_node(state) com API B3 ou Yahoo Finance

- REGRA CRÍTICA: Python faz todos os cálculos. LLM só interpreta resultados — nunca calcula

- Verificar data_freshness ANTES de qualquer cálculo — se > 24h, append DataFlag e retornar sem calcular

- Calcular: P/L, EV/EBITDA, P/VPA, dividend yield, variação de preço vs IBOV

- GPT-4o-mini para interpretação dos resultados calculados

Entregável: QuantAgent retorna métricas reais de uma ação B3 com data_freshness verificada.

## Quinta e Sexta

#11 Testes de integração dos agentes base  ·  Quinta–Sexta  ·  test

- Mock Tavily retornando erro 500 → verifica DataFlag no state

- Mock B3 retornando dado de 48h → verifica que QuantAgent não calcula e appenda DataFlag

- Test: state após MacroAgent tem macro_context preenchido e data_freshness['macro'] com timestamp

- Todos os testes com LLM mockado

Entregável: Três testes de integração verdes no CI.

# Semana 3 — RiskAgent, EditorAgent e Grafo

Objetivo: pipeline completo rodando no terminal do início ao fim.

## Segunda e Terça

#12 RiskAgent  ·  Segunda–Terça  ·  feature

- Implementar risk_agent_node(state) que recebe outputs de MacroAgent, CompanyAgent e QuantAgent

- Usar GPT-4o para raciocínio complexo

- Prompt adversarial: 'Você é um analista cético. Encontre inconsistências, riscos ignorados e vieses nos dados abaixo'

- Preencher state['risk_flags'] com list[RiskFlag] — cada flag com probabilidade e impacto estimados

- RiskAgent não busca dados externos — só analisa o que os outros agentes produziram

Entregável: RiskAgent identifica ao menos 1 risco real num cenário de teste com dados reais.

#13 EditorAgent  ·  Terça  ·  feature

- Implementar editor_agent_node(state) que consolida tudo em morning note

- Usar GPT-4o

- Morning note em português, estruturado: contexto macro, eventos da empresa, métricas, riscos, recomendação

- Preencher confidence_scores por seção baseado nos scores dos outros agentes e presença de DataFlags

- Se qualquer seção tem DataFlag: confidence_score dessa seção < 0.5 e aviso explícito no texto

Entregável: EditorAgent gera morning note completo e legível com recomendação estruturada.

## Quarta

#14 LangGraph StateGraph completo  ·  Quarta  ·  feature

- Montar grafo em app/graph/pipeline.py

- MacroAgent → [CompanyAgent, QuantAgent] em paralelo → RiskAgent → EditorAgent

- Configurar PostgresSaver como checkpointer

- Criar script run_pipeline.py para testar no terminal

- Adicionar tags LangSmith: gestor_id, empresa, data, pipeline_run_id

Entregável: run_pipeline.py processa uma empresa completa e imprime morning note no terminal.

## Quinta e Sexta

#15 Testes do grafo completo  ·  Quinta–Sexta  ·  test

- test_parallel_execution: CompanyAgent e QuantAgent rodam em paralelo (verificar via timestamps)

- test_fail_visible_invariant: mock Tavily com erro → morning note contém aviso explícito

- test_confidence_scores_populated: todo morning note tem confidence_scores preenchido

- LLM mockado em todos os testes

Entregável: Três testes de integração do grafo verdes no CI.

# Semana 4 — MAGMA

Objetivo: 4 grafos de memória implementados e integrados ao EditorAgent.

## Segunda e Terça — Estudo

#16 Estudo do paper MAGMA e repositório  ·  Segunda–Terça  ·  research

- Ler paper completo: arxiv.org/abs/2601.03236

- Clonar repositório: github.com/FredJiang0324/MAGMA

- Rodar testes deles no LoCoMo dataset

- Entender policy-guided traversal — componente RL

- Desenhar arquitetura da sua implementação ANTES de escrever código

- Documentar diferenças entre implementação deles e a sua em docs/magma-notes.md

Entregável: Documento magma-notes.md com arquitetura da sua versão desenhada.

## Quarta

#17 Grafos MAGMA — estrutura base  ·  Quarta  ·  feature

- Criar grafos no Apache AGE: magma_semantic, magma_temporal, magma_causal, magma_entity

- Criar funções em app/memory/: add_semantic_node(), add_temporal_edge(), add_causal_relation(), add_entity()

- Criar função query_magma(query, graph_type) para traversal básico

- Testar inserção e leitura de nodes e edges em cada grafo

Entregável: Inserção e leitura funcionando nos 4 grafos via Apache AGE.

## Quinta e Sexta

#18 Policy-guided traversal  ·  Quinta–Sexta  ·  feature

- Implementar componente RL para otimizar traversal entre os 4 grafos

- Estado: tipo de query (macro, company, quant, risk)

- Ação: qual grafo traversar primeiro

- Reward: relevância dos resultados recuperados

- Começar com política simples (regras) e evoluir para RL aprendido com feedback

- Integrar ao EditorAgent: antes de gerar o note, consulta MAGMA para contexto histórico

Entregável: EditorAgent consulta MAGMA e inclui contexto histórico no morning note.

# Semana 5 — Pipeline Completo + Celery

Objetivo: pipeline rodando automaticamente todo dia às 6h via Celery Beat.

## Segunda e Terça

#19 Celery Beat — scheduler diário  ·  Segunda–Terça  ·  feature

- Criar Celery task run_daily_pipeline() que processa todos os gestores e suas empresas

- Configurar Celery Beat: crontab(hour=9, minute=0) — 9 UTC = 6h BRT

- Implementar batch idempotente: verificar pipeline_run_id + status antes de processar

- Configurar autoretry_for=(OperationalError,) com backoff exponencial e max_retries=5

- Configurar CELERYD_CONCURRENCY baseado no rate limit da OpenAI

Entregável: Pipeline roda automaticamente. Se executado duas vezes no mesmo dia, não reprocessa análises já concluídas.

## Quarta

#20 Escrita atômica — morning note + MAGMA  ·  Quarta  ·  feature

- Implementar transação atômica no EditorAgent: BEGIN, INSERT morning_notes, INSERT recommendations, UPDATE grafos AGE, COMMIT

- Implementar SELECT FOR UPDATE no início do worker para prevenir race condition

- Garantir ROLLBACK automático se qualquer escrita falhar

- Testar: simular falha no AGE durante a transação → verificar que morning note também não foi salvo

Entregável: Escrita atômica funcionando. Falha no AGE faz rollback completo da transação.

## Quinta

#21 SSE — atualizações em tempo real  ·  Quinta  ·  feature

- Criar GET /morning-notes/{id}/stream → endpoint SSE

- Emitir eventos: agent_started, agent_completed, note_ready, pipeline_failed

- Emitir pipeline_run_id e morning_note_id em cada evento

- Fechar conexão SSE após note_ready ou pipeline_failed

Entregável: curl -N /morning-notes/{id}/stream exibe eventos em tempo real durante o pipeline.

## Sexta

#22 Testes de integração do pipeline  ·  Sexta  ·  test

- test_atomic_write_invariant: falha no AGE faz rollback do morning note

- test_idempotent_pipeline: pipeline executado duas vezes no mesmo dia não duplica morning notes

- test_sse_events: eventos corretos emitidos na ordem correta

- test_rls_isolation_invariant: gestor A não acessa morning note do gestor B

Entregável: Quatro testes de integração do pipeline verdes no CI.

# Semana 6 — Observabilidade + Testes Finais

Objetivo: sistema totalmente observável. Todos os invariantes testados.

## Segunda e Terça

#23 LangSmith — traces completos  ·  Segunda–Terça  ·  infra

- Configurar tags em todas as execuções: gestor_id, empresa, data, pipeline_run_id, morning_note_id

- Verificar que 15 traces paralelos são distinguíveis no dashboard por tag

- Criar alerta no LangSmith para confidence_score médio < 0.70

- Criar alerta para taxa de DataFlags > 30% — indica problema de infraestrutura

Entregável: Toda execução aparece no LangSmith com tags corretas. Traces de análises paralelas são distinguíveis.

## Quarta

#24 CloudWatch — logs, métricas e alarmes  ·  Quarta  ·  infra

- Configurar logging estruturado com os 3 correlation IDs em todos os componentes

- Criar CloudWatch Log Groups: /finagent/api, /finagent/celery, /finagent/pipeline

- Criar métricas customizadas: pipeline_duration, agent_failures, queue_depth, token_cost_per_note

- Criar alarmes: pipeline failure > 0, API error rate > 5%, queue > 50 tasks, Redis > 80%

- Configurar SNS → email para todos os alarmes

Entregável: Dashboard CloudWatch com métricas em tempo real. Email recebido ao testar alarme manualmente.

## Quinta

#25 Evals — dataset e runner  ·  Quinta  ·  test

- Criar dataset de 20 cenários de mercado brasileiro com recomendação correta conhecida

- Cenários: alta da Selic, queda do IBOV, resultado de earnings, mudança de gestão, crise cambial

- Criar eval_runner.py que roda pipeline em cada cenário e compara com resposta correta

- Salvar pontuação no banco com timestamp e pipeline_version

- Configurar GitHub Actions para rodar evals antes de todo deploy e bloquear se pontuação cair

Entregável: Evals rodando. Baseline salvo no banco. Deploy bloqueado se qualidade cair.

## Sexta

#26 Revisão e testes dos 3 invariantes  ·  Sexta  ·  test

- test_freshness_invariant: mock B3 com dado de 48h → DataFlag no morning note

- test_rls_isolation_invariant: gestor A acessa note do gestor B → HTTP 403

- test_fail_visible_invariant: mock Tavily com erro → morning note com aviso explícito

- Garantir que os 3 invariantes passam no CI e bloqueiam merge se falharem

Entregável: 3 invariantes testados e verdes. Nenhum commit pode quebrar um invariante.

# Semana 7 — Deploy AWS

Objetivo: sistema em produção. Pipeline rodando automaticamente todo dia.

## Segunda e Terça

#27 AWS RDS + ElastiCache + ECS  ·  Segunda–Terça  ·  infra

- Provisionar RDS PostgreSQL 16 Multi-AZ com extensões pgvector e Apache AGE

- Provisionar ElastiCache Redis com AOF habilitado

- Criar ECS Cluster com tasks para FastAPI e Celery (worker + beat)

- Configurar variáveis de ambiente via AWS Secrets Manager

- Rodar alembic upgrade head e verificar RLS em produção

Entregável: Sistema rodando na AWS. POST /pipeline/trigger funciona via URL pública.

## Quarta e Quinta

#28 Onboarding dos 3 gestores BTG  ·  Quarta–Quinta  ·  feature

- Criar endpoints de onboarding: POST /managers, POST /managers/{id}/companies

- Cadastrar os 3 gestores e seus portfólios de empresas via API

- Executar pipeline manualmente para os 3 gestores e verificar morning notes

- Coletar feedback dos gestores na primeira versão

- Configurar sistema de feedback: POST /morning-notes/{id}/feedback

Entregável: 3 gestores cadastrados. Primeiro morning note gerado e aprovado por pelo menos 1 gestor.

## Sexta

#29 Smoke tests em produção  ·  Sexta  ·  review

- Executar fluxo completo em produção: pipeline trigger → SSE → morning note

- Verificar logs no CloudWatch com correlation IDs corretos

- Verificar traces no LangSmith com tags corretas

- Testar que RLS funciona em produção: gestor A não acessa note do gestor B

- Verificar alarmes CloudWatch configurados corretamente

Entregável: Sistema em produção com observabilidade funcionando e gestores usando.

# Semana 8 — Frontend + Benchmark MAGMA

Objetivo: interface para gestores + benchmark documentado do MAGMA.

## Segunda e Terça

#30 Frontend do gestor + benchmark MAGMA  ·  Segunda–Terça  ·  feature

- Frontend: dashboard com lista de morning notes do dia, pipeline em tempo real via SSE, tela de morning note com recomendação e confidence scores por seção, botão de feedback (editar recomendação)

- Benchmark MAGMA: rodar evals com MAGMA ativado vs pgvector simples como baseline, documentar resultado comparativo no README ('MAGMA melhorou accuracy em X% vs baseline')

- Atualizar README com benchmark, arquitetura atualizada e link do demo

- Gravar demo de 2 minutos mostrando pipeline em tempo real

Entregável: Frontend em produção. Benchmark documentado no README. Demo gravada.

# Resumo — 30 Issues em 8 Semanas

Semana 1 — Issues #01-06 — Fundação, Docker, RLS, CI/CD

Semana 2 — Issues #07-11 — Typed AgentState, MacroAgent, CompanyAgent, QuantAgent

Semana 3 — Issues #12-15 — RiskAgent, EditorAgent, Grafo completo

Semana 4 — Issues #16-18 — MAGMA: estudo, grafos, policy-guided traversal

Semana 5 — Issues #19-22 — Celery Beat, transação atômica, SSE

Semana 6 — Issues #23-26 — LangSmith, CloudWatch, Evals, Invariantes

Semana 7 — Issues #27-29 — Deploy AWS, onboarding BTG, smoke tests

Semana 8 — Issue #30 — Frontend + Benchmark MAGMA + Demo

Regra de ouro: não avança de semana sem o entregável da semana anterior funcionando.